Опрос

Ниже — честный черновик описания системы в формате обсуждения. Я заполняю только то, что реально подтверждается вашими диалогами и кодом из Trading.txt. Там, где фактов нет, я прямо пишу: «пропускаю» или «нет данных».

Важная оговорка: сейчас это не продакшен-система, а архитектурный прототип / каркас. Поэтому многие пункты про KPI, экономику, эксплуатацию и отзывы пользователей заполнить без выдумок нельзя.

Сводная таблица: «Как было / Как задумывалось / Что получили»

Аспект

Как было / типовой Status Quo

Как задумывалось

Что реально получили сейчас

Взаимодействие сервисов

Прямые связи сервисов, либо избыточные RabbitMQ / MassTransit / Kafka

Уйти от N × N-спагетти к модели Сервисы ↔ Router ↔ Сервисы

Есть цепочка: Trading.Web -> Trading.Gateway -> Trading.Api.Orders / Trading.Api.MarketData

Топология системы

Неявные зависимости, скрытые HttpClient, магические URL

AppHost как «живой манифест» и «код как конституция»

В Trading.AppHost/Program.cs явно задано: web знает только gateway, gateway знает orders-api и market-data-api

Маршрутизация

Ручные адреса, порты, конфиги, потенциальный хаос

Централизованный маршрутизатор на HTTP/URI

Trading.Gateway использует YARP + AddServiceDiscoveryDestinationResolver()

Наблюдаемость

Разрозненные логи, трейсы надо специально связывать

Единый «радар» через Aspire Dashboard + OpenTelemetry

Подключен Trading.ServiceDefaults, есть MapDefaultEndpoints(), здоровье, трейсинг, логи через Aspire

Изоляция фронтенда

Фронтенд может ходить во все сервисы напрямую

Фронтенд должен видеть только Gateway

В Trading.Web/Program.cs клиент настроен на http://gateway, прямых ссылок на orders-api / market-data-api нет

Надежность мутаций

Либо прямой HTTP с рисками, либо сразу тяжелый брокер

Позже добавить Outbox / Wolverine / «почтовый ящик»

Пока только прямой HTTP и базовая resilience из ServiceDefaults; Outbox еще нет

Контракты

Дублирование DTO в разных проектах

Общий контрактный слой

Пока контракты дублируются: Order есть в Trading.Api.Orders и в Trading.Web/TradingApiClient.cs

Бизнес-данные

Либо полноценная БД, либо заглушки

Начать с простого прототипа

Данные пока in-memory: список ордеров и словарь рыночных цен

1. Контекст и отправная точка

Бизнес-проблема

В предоставленных материалах нет описания конкретной старой бизнес-системы, поэтому честно можно сказать так:

Исходная боль — не конкретный легаси-продукт, а архитектурная проблема построения взаимодействия между проектами внутри .NET Aspire без избыточного усложнения.

Основная боль, которую видно из диалогов:

сервисов становится больше;

прямые связи превращаются в спагетти N × N;

разработчики начинают добавлять RabbitMQ / MassTransit / Kafka туда, где это пока не нужно;

архитектура становится неявной;

связи существуют не как закон, а как договоренность;

сложно понять, кто кого вызывает, где падает запрос и почему система деградирует.

Если формулировать коротко:

Нужно было сделать взаимодействие между Aspire-проектами простым, наблюдаемым, управляемым и не превращающимся в хаос.

Существующее решение

Если считать «старым» типовой подход, который обсуждался, то он выглядел примерно так:

каждый сервис может напрямую вызывать другой сервис;

для асинхронности сразу добавляется RabbitMQ / Kafka / MassTransit;

фронтенд может ходить в несколько backend-сервисов напрямую;

топология существует в голове разработчиков или в устаревших схемах;

наблюдаемость приходится отдельно склеивать логами, трейсами и метриками.

В текущем репозитории уже использованы:

.NET 10;

Aspire.Hosting / Aspire.AppHost.Sdk 13.4.6;

ASP.NET Core;

YARP Reverse Proxy 2.3.0;

Microsoft.Extensions.ServiceDiscovery.Yarp 10.0.0;

OpenTelemetry;

Blazor Web / Interactive Server;

Trading.ServiceDefaults как общий слой для здоровья, телеметрии и resilience.

Критические недостатки старого подхода

Из диалогов и архитектурного смысла следуют такие недостатки:

Спагетти-связи

ServiceA -> ServiceB

ServiceB -> ServiceC

ServiceC -> ServiceA

ServiceD -> ServiceB

- При росте числа сервисов система становится непонятной.

- Избыточная инфраструктура Например:

builder.AddRabbitMQ();

- только для того, чтобы два сервиса могли обмениваться простыми сообщениями.

- Неявная топология Разработчик может написать прямой HttpClient-вызов, и это не будет видно из манифеста архитектуры.

- Отсутствие физического контроля связей В старой модели безопасность и границы контролируются договоренностями, код-ревью или внешними сетевыми политиками.

- Плохая наблюдаемость сквозных сценариев Если запрос идет через несколько сервисов, без единого трейса сложно понять, где именно проблема.

## Ограничения среды

Конкретных данных нет:

- бюджет: пропускаю;

- регуляторные требования: пропускаю;

- требования к унаследованным данным: пропускаю;

- ограничения по команде и срокам: пропускаю.

Но можно указать качественное ограничение:

Система начиналась как локальный / экспериментальный Aspire-прототип, поэтому нужно было избежать тяжелых внешних зависимостей вроде RabbitMQ, Kafka, отдельного Service Mesh и сложной инфраструктуры.

# 2. Концепция и цели

## Формулировка гипотезы

Главная гипотеза проекта:

Если ввести центральный Gateway как полноценный Aspire-проект и задать все связи через AppHost, то архитектура станет управляемой, наблюдаемой и защищенной от случайного усложнения.

Более точная формулировка:

Если фронтенд будет обращаться только к Gateway, а Gateway будет единственным маршрутизатором к бизнес-сервисам, то система перейдет от хаотичной модели N × N к управляемой модели Hub-and-Spoke.

Или совсем коротко:

Архитектура должна быть не диаграммой в документации, а исполняемым законом среды.

## Ключевые метрики успеха

Фактических производственных метрик пока нет, поэтому конкретные цифры по задержкам, памяти, нагрузке и конверсии я пропускаю.

Но уже можно зафиксировать структурные показатели, которые подтверждают архитектурный результат.

Например:

| Показатель | Значение / факт |
| --- | --- |
| Количество бизнес-сервисов, доступных фронтенду напрямую | 0 |
| Единственная точка входа для фронтенда | gateway |
| Количество бизнес-сервисов, известных фронтенду | 1: gateway |
| Количество backend-сервисов, известных Gateway | 2: orders-api, market-data-api |
| Количество маршрутов в YARP | 4 |
| Количество кластеров в YARP | 2 |
| Наличие сквозного трейса через Aspire | потенциально есть, через ServiceDefaults и OpenTelemetry |
| Наличие health-эндпоинтов | есть через MapDefaultEndpoints() |

Для будущего обсуждения можно предложить такие KPI:

- время обнаружения причины сбоя по трейсу;

- количество прямых зависимостей между бизнес-сервисами;

- число вызовов фронтенда к внутренним сервисам в обход Gateway;

- средняя задержка запроса через Gateway;

- процент успешных запросов;

- количество ошибок 5xx на маршрутах;

- время онбординга нового разработчика до понимания топологии системы.

Но реальных цифр пока нет.

## Нереализованные альтернативы

Из диалогов видно, что рассматривались разные варианты.

### 1. RabbitMQ / MassTransit

Почему отложили:

- избыточно для простых внутренних взаимодействий;

- добавляет инфраструктурную сложность;

- появляется очередь, обменники, дедупликация, идемпотентность;

- для сценария «сервис А вызывает сервис Б» это часто слишком много.

### 2. NATS

Почему рассматривался:

- легкий брокер;

- высокая скорость;

- хорошо подходит для Pub/Sub.

Почему пока не выбран:

- все равно появляется отдельный инфраструктурный компонент;

- на первом этапе проще проверить модель через HTTP.

### 3. SignalR для server-to-server

Почему рассматривался:

- удобен для push-доставки;

- хорош для клиентских обновлений.

Почему не подходит как основной транспорт между сервисами:

- нет гарантий доставки как у очереди;

- при падении получателя сообщения могут теряться;

- масштабирование сложнее;

- лучше подходит для связи сервер -> клиент, а не сервис -> сервис.

### 4. Распределенный MediatR

Почему рассматривался:

- знакомая модель;

- хорошо работает внутри процесса.

Почему не подходит напрямую между Aspire-проектами:

- разные процессы имеют разные медиатор-шины;

- для межпроцессного вызова нужен транспорт;

- приходится строить распределенный механизм поверх.

### 5. WolverineFx

Почему рассматривался:

- «умный» аналог MediatR;

- умеет локальный и распределенный вызов;

- имеет паттерн Outbox;

- хорошо подходит для надежной асинхронной доставки.

Почему пока не внедрен:

- это уже следующий уровень сложности;

- сначала нужно закрепить простой и понятный HTTP-каркас;

- пока нет реальной потребности в гарантированной асинхронной федерации.

### 6. Модульный монолит

Почему рассматривался:

- минимум сетевой сложности;

- максимальная скорость;

- простая отладка.

Почему не выбран как текущая основа:

- проект уже ориентирован на распределенные сервисы;

- интересна именно модель управляемой федерации сервисов под Aspire.

## Границы проекта

На текущем этапе намеренно решили не делать:

- полноценную базу данных;

- аутентификацию и авторизацию;

- риск-менеджмент;

- реальный matching engine;

- стаканы ордеров;

- Outbox / транзакционную доставку;

- Wolverine;

- RabbitMQ / Kafka;

- SignalR;

- интеграционные тесты;

- CI/CD;

- production-деплой;

- идемпотентность команд;

- версионирование контрактов;

- общий проект контрактов;

- нагрузочное тестирование.

Это правильно, потому что проект находится на этапе проверки архитектурной идеи.

# 3. Инновационность и новизна

## Относительно рынка

Сами технологии не являются уникальными:

- YARP существует;

- Aspire существует;

- OpenTelemetry существует;

- HTTP как транспорт существует давно;

- паттерн API Gateway известен;

- BFF известен;

- Hub-and-Spoke известен.

Новизна здесь не в одной технологии, а в их комбинации и архитектурной философии.

Ключевая новизна:

.NET Aspire AppHost используется не просто как лаунчер, а как исполняемый конституционный закон топологии системы.

Или:

Архитектура становится не документацией, а средой исполнения, которая физически мешает сделать неправильную связь.

Это можно назвать:

Декларативная федерация под управлением AppHost

Основные принципы:

- Код как конституция

.WithReference(...) задает разрешенные связи.

- Zero Trust внутри среды разработки Если сервис не получил ссылку на другой сервис, он не может его вызвать.

- Центральный Router как первоклассный Aspire-ресурс Trading.Gateway виден в Dashboard, логируется, имеет здоровье и наблюдаемость.

- Использование HTTP/URI как идеального ключа маршрутизации URI уже содержит адрес, ресурс и семантику.

- Наблюдаемость как свойство среды Все сервисы находятся внутри Aspire, а не разбросаны по внешним процессам.

## Относительно вашей старой системы

Если под «старой системой» понимать условный подход с прямыми вызовами сервисов и внешними брокерами, то новая идея закрывает несколько важных проблем.

| Старый подход | Новый подход |
| --- | --- |
| Сервисы знают друг о друге напрямую | Сервисы изолированы, внешний вход через Gateway |
| Связи скрыты в коде | Связи явно объявлены в AppHost |
| Фронтенд может обращаться к разным сервисам | Фронтенд обращается только к Gateway |
| Архитектура существует в документации | Архитектура существует как исполняемый код |
| Сложность растет через новые прямые ссылки | Сложность концентрируется в контролируемом Router |
| RabbitMQ добавляется «на всякий случай» | Брокер откладывается до реальной необходимости |
| Наблюдаемость нужно специально строить | Наблюдаемость встроена через Aspire и ServiceDefaults |

## Интеллектуальная составляющая

Здесь есть несколько сильных концептуальных находок.

### 1. Закон URI

Формулировка из диалогов:

Любая система связи, которая масштабируется до нескольких независимых узлов, неизбежно должна ввести явную адресацию ресурсов на прикладном уровне.

Именно поэтому HTTP оказался удобным фундаментом: у него есть понятный адрес.

GET /api/marketdata/AAPL

POST /api/orders

Роутер может принимать решение по пути, не читая тело запроса.

### 2. Код как конституция

AppHost становится не просто файлом запуска, а описанием допустимой топологии.

Фактически:

var gateway = builder.AddProject<Projects.Trading_Gateway>("gateway")

.WithReference(ordersApi)

.WithReference(marketDataApi);

var web = builder.AddProject<Projects.Trading_Web>("web")

.WithReference(gateway);

Это уже не просто код. Это архитектурное правило.

### 3. Буфер гравитации

Центральный Gateway делает прямой путь между сервисами неудобным.

Вместо:

ServiceA -> ServiceB

система заставляет использовать:

ServiceA -> Router -> ServiceB

или, в более зрелой форме:

ServiceA -> Command -> Router -> ServiceB

Это защищает систему от хаотичного упрощения.

### 4. Радар, Руль, Броня

Ваша триада:

- Радар: Aspire Dashboard + OpenTelemetry;

- Руль: AppHost и WithReference;

- Броня: Gateway + будущий Outbox / Wolverine.

Это хорошая концептуальная рамка для обсуждения.

## Патентный ландшафт

Пропускаю как фактический анализ, потому что нет данных о патентном поиске.

Но можно сказать осторожно:

- паттерны API Gateway, BFF, Hub-and-Spoke, Service Discovery, Reverse Proxy известны;

- сама по себе комбинация вряд ли является патентоспособным изобретением;

- однако можно говорить об архитектурном паттерне применения внутри .NET Aspire;

- ценность здесь не в патентной уникальности, а в инженерной дисциплине и управляемости.

# 4. Реализация и результат

## Фактическая архитектура

Текущая реальная схема выглядит так:

Browser / Blazor Interactive Server

|

v

Trading.Web

|

| HTTP через логическое имя "gateway"

v

Trading.Gateway

|

| YARP + Service Discovery

|

+------------------------+

|                        |

v                        v

Trading.Api.Orders       Trading.Api.MarketData